|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto** | **Designação** |
| Elaborar aplicativo de jogo Detetive. | Paola fica designada como Gerente de Projeto, ela irá aplicar a filosofia de trabalho PMI. |
| **Descrição** | **Lista de Mile Stones** |
| Um software web com a temática do jogo de tabuleiro, seguindo as regras da primeira versão de 1949. | Entrega do TAP 15.09.2020.  Entrega da cronograma do projeto (Estimação de horas de serviços).  Levantamento de requisitos.  Entrega da prototipação.  Entrega do Software 08.11.2020. |
| **Justificativa** | **Orçamento** |
| O devido aos problemas causados pelo confinamento social decorrente da pandemia de Covid-19 e como forma de melhorar a produtividade e aliviar o estresse dos colaboradores a empresa decidiu revisitar o jogo Detetive, para ser jogado via internet. |  |
| **Objetivo** | **Riscos Preliminares** |
| Elaborar um jogo web. | Projeto não aprovado pelo pratrocinador.  Falta de recursos técnicos necessários para a realização do projeto. |
| **Requisitos Preliminares** | **Data e assinatura do Patrocinador** |
| Computador e acesso à internet, a entrega tem que ser realizada até o dia 8 de novembro de 2020. | VICTOR ANTONIO TROITINO TROITINO  São Paulo, 15 de setembro de 2020. |